Приложение №9

к Порядку разработки и реализации муниципальных программ

Троицкого сельсовета Башмаковского района Пензенской области

ОТЧЕТ

об исполнении основных мероприятий, муниципальной программы

«Развитие территории, социальной, коммунальной инженерной инфраструктуры в Троицком сельсовете

Башмаковского района Пензенской области на 2014-2024 годы» за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Плановый  срок  исполнения  мероприятия (месяц,  квартал) | Источник  финансирования (ФБ, ОБ,  МБ, ВС) | План на 2020 год,  тыс. руб. | Выполнено за отчетный  период (тыс.руб.) | Кассовые расходы  за отчетный  период (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения  программного мероприятия, причины  невыполнения  (при наличии) <\*> | Заключено контрактов на отчетную дату,  тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Комплексная программа развития систем коммунальной инфраструктуры Троицкого сельсовета Башмаковского района Пензенской области » | 2020г | МБ | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 100,0 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: Создание комфортных условий проживания населения |  | МБ | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 100,0 |  |
| 1.2.1. | в том числе: Мероприятие - Расходы на уличное освещение |  | МБ | 155,8 | 155,8 | 155,8 | 100,0 |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | |
| 2. | Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт внутрипоселенческих дорог Троицкого сельсовета Башмаковского района Пензенской области» | 2020г | МБ | 1504,0 | 1344,0 | 1344,0 | 89,4 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие: Качественное улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения |  | МБ | 1504,0 | 1344,0 | 1344,0 | 89,4 |  |
| 2.1.1 | в том числе: Мероприятие - Расходы на содержание внутрипоселенческих автомобильных дорог местного значения |  | МБ | 1276,0 | 1116,0 | 1116,0 | 87,5 |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  | | | | | | |
| 2.1.2. | в том числе: Мероприятие - Расходы на оформление дорог местного значения |  | МБ | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 100,0 |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | в том числе: Мероприятие - Расходы на разработку проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования |  | МБ | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 100,0 |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе | | 2020г |  | 1659,8 | 1499,8 | 1499,8 | 90,4 |  |
| федеральный бюджет (ФБ) | |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет (ОБ) | |  | ОБ |  |  |  |  |  |
| районный бюджет (РБ) | |  | РБ |  |  |  |  |  |
| местные бюджеты (МБ) | |  | МБ | 1659,8 | 1499,8 | 1499,8 | 90,4 |  |
| внебюджетные средства(ВС) | |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: капитальные расходы | |  |  |  |  |  |  |  |